Содержание

- Основные термины, используемые в Документации запроса предложений.

- Общие сведения о запросе предложений.

  - Наименование, способ и предмет запроса предложений.

  - Отказ от проведения запроса предложений.

  - Затраты на участие в запросе предложений.

- Требования к претендентам.

  - Обязательные требования к претендентам.

- Требования к содержанию, форме и составу предложения (заявки), инструкция по его (её) заполнению.

  - Форма предложения.

  - Подготовка предложения.

  - Оформление и подписание предложения.

  - Основания для отказа в приеме предложения на участие в запросе предложений.

  - Опечатывание и маркировка конвертов с предложениями.

  - Возврат предложений.

  - Уточнение Организатором закупки сведений состава предложений.

- Порядок проведения запроса предложений и заключения договора.

  - Получение Документации.

  - Разъяснение положений Документации.

  - Официальный язык запроса предложений.

  - Валюта запроса предложений.

  - Подача и прием конвертов с предложениями.

  - Опоздавшие предложения.

  - Изменение состава предложений и их отзыв.

  - Вскрытие и рассмотрение предложений.

  - Оценка и сопоставление предложений.

  - Определение победителя запроса предложений.

  - Порядок заключения договора.

- Информационная карта.

- Техническая часть.

  - Техническое задание.

  - Сметный расчет.

- Проект договора.

- Образцы форм и документов для заполнения претендентами.

- ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Содержание терминов, используемых в настоящей Документации запроса предложений (далее - Документация), определено Положением о закупках товаров, работ, услуг для административно-хозяйственных нужд Некоммерческой организации «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее по тексту - Положение о закупке), утвержденного решением Правления Некоммерческой организации «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (протокол заседания Правления от 17.12.2013 №2)

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Наименование, способ и предмет запроса предложений

    - Запрос предложений, регламентируемый настоящей Документацией, является запросом предложений на право заключения договора на выполнение работ по проведению комплексного обследования и обмеров здания по адресу: г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, литера А. Форма проведения запроса предложений устанавливается в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» Документации (далее по тексту ссылки на разделы, статьи, формы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного).

  - Отказ от проведения запроса предложений

    - Организатор вправе отказаться от проведения запроса предложений в любой момент до подведения его итогов, не неся при этом никакой ответственности перед претендентами и участниками запроса предложений, которым такое действие может принести убытки.

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Претенденты и участники запроса предложений несут все расходы, связанные с подготовкой своего предложения и непосредственно с участием в запросе предложений, а Организатор не имеет никаких обязательств, в связи с такими расходами.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ

  - Обязательные требования к претендентам

    - Претендентом может выступать любое юридическое или физическое лицо.

    - Претендент, для того, чтобы принять участие в запросе предложений, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 3.1.3. Документации.

    - Обязательные требования к претендентам:

      - не иметь задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

      - не находиться в процессе ликвидации;

      - не быть признанным несостоятельным (банкротом);

      - на имущество претендента не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена;

      - соответствовать требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

      - обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта Организатор приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (за исключением программ для ЭВМ, баз данных);

      - претендент должен соответствовать квалификационным требованиям Документации, которые могут быть установлены в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их безопасности, и/или иных показателей, связанных с определением соответствия претендента требованиям, предъявляемым законодательством, нормативно-техническими документами к поставщикам (исполнителям, подрядчикам).

      - отсутствии сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАЯВКИ), ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕГО (ЕЁ) ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Форма предложения

    - Претендент подает предложение в письменной форме в запечатанном конверте в порядке, установленном в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»

  - Подготовка предложения

    - Претендент вправе подать только одно предложение на участие в запросе предложений. Предложение должно быть подготовлено на русском языке.

    - Предложение на участие в запросе предложений должно содержать следующие документы претендента, сведения о претенденте и формы:

      - наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес претендента (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства претендента (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты (указываются в форме №2 «Предложение» Приложение №2 раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ»);

      - документы подтверждающие полномочия лица на действия от имени претендента для участия в запросе предложений:

4.2.2.2.1. документы, подтверждающие полномочия руководителя претендента:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, которая получена не ранее чем за один месяц до даты размещения извещения о проведении запроса предложений;

- оригиналы или нотариально заверенные копии уставных документов (для юридических лиц), оригиналы или нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), в том числе:

- оригинал или нотариально заверенная копия последней редакции устава претендента с оригиналами или нотариально заверенными копиями всех последующих изменений в устав (при наличии таких изменений);

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

- оригинал или копия приказа и/или выписки из протокола о назначении руководителя скрепленная печатью претендента и заверенная полномочным лицом на действия от имени претендента для участия в запросе предложений.

4.2.2.2.2. документы подтверждающие полномочия лица (не руководитель) на действия от имени претендента для участия в запросе предложений на основании доверенности:

- предложение на участие в запросе предложений должно содержать оригинал доверенности на осуществление действий от имени претендента на участие в запросе предложений, скрепленный печатью претендента и подписанный руководителем или уполномоченным руководителем лицом либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, к предложению должны прилагаться нотариально заверенная копия или оригинал документа, подтверждающий полномочия такого лица;

- все документы, содержащиеся в п.п. 4.2.2.2.1. Документации.

      - финансово-коммерческое предложение с указанием наименования процедуры запроса предложений, условий исполнения договора, ценовых, функциональных количественных, качественных характеристик товаров, работ, услуг, предлагаемых претендентом (по форме «Предложение» Приложение №2 раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ»);

      - документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), предоставляемые претендентом в подтверждение соответствия требованиям, изложенным в приглашении к участию в запросе предложений:

        - в соответствии с главой 2 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" устанавливается требование о наличии у претендента выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ (с приложениями), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений».

      - опись документов, входящих в состав предложения (по форме «Опись» Приложение №1 раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ»);

      - все формы и документы в соответствии с требованиями п. 5.9.5. Документации.

    - В предложении претендента должен быть установлен срок действия данного предложения. Указанный срок должен быть не менее 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания срока подачи предложений.

    - В предложении претендента устанавливаются обязательства претендента заключить договор с Организатором в случае признания его победителем запроса предложений.

    - Претендент вправе предоставить в составе предложения дополнительные документы по своему выбору.

    - Претендентам недопустимо не заполнять полностью и/или частично, указывать неверные и/или неточные сведения в предложениях. Указание неверных, неточных сведений, не заполнение полностью и/или частично всех форм (приложений) в составе предложения, наличие разночтений и противоречий в составе предложения и приложениях к нему, а также неполное представление документов, представление документов с отклонением от требований, установленных Документаций, в том числе в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ», будет расценено Комиссией по закупкам как несоответствие предложения требованиям, установленным в настоящей Документации и будет являться основанием для отклонения предложения.

    - Все документы в составе предложения представляются оригиналами либо копиями. Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица претендента (подпись должна быть расшифрована с указанием должности, фамилии и инициалов) и печатью претендента. В ряде случаев, установленных Документацией, копия документа считается надлежаще заверенной, только если она заверена нотариально.

    - Все формы, указанные в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ», в составе предложения представляются оригиналами.

  - Оформление и подписание предложения

    - При описании условий и предложений претендентами должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

    - Сведения, которые содержатся в предложениях претендентов, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Претендент подготавливает комплект документов, входящих в предложение и приложения к нему в соответствии с требованиями Документации.

    - Все документы, представленные в предложении, должны быть четко отпечатаны.

    - Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров, работ, услуг должно быть оформлено в соответствии с образцами и формами раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ».

    - При подготовке предложения и документов, прилагаемых к этому предложению, не допускается применение факсимильных подписей.

    - Все документы и формы по описи, входящие в состав предложения на участие в запросе предложений и приложения к нему, включая опись документов (форма №1 «Опись», Приложение №1 раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ»), должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплена печатью претендента, на обороте прописано количество страниц, указанных цифрами и прописью, заверенное подписью уполномоченного лица на подписание предложения на участие в запросе предложения. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись: «Прошито и пронумеровано ____ листов» (указывается конкретное количество листов сшитой заявки), при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание предложения, и скреплена печатью.

    - При нумерации листов предложения номера на оригиналах официальных документов, выданных претенденту третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

    - Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они оговорены и заверены лицом или лицами, имеющими право подписывать предложение.

  - Основания для отказа в приеме предложения на участие в запросе предложений.

    - Истечение срока подачи предложений;

    - Несоответствие, представленных документов по оформлению, требованиям, установленным в приглашении к участию в запросе предложений и в Документации.

  - Опечатывание и маркировка конвертов с предложениями

    - При подаче предложений на конверте, в котором оно направляется, указывается наименование запроса предложений, на участие в котором подается данное предложение. Предложение может быть подано претендентом лично (в том числе представителем претендента), посредством почты или курьерской службы.

    - Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.

    - Если конверт не опечатан или маркирован с нарушением требований настоящего пункта, Организатор закупки не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

  - Возврат предложений

    - Все предложения, а также отдельные документы, входящие в его состав, присланные на участие в запросе предложений, не возвращаются.

  - Уточнение Организатором закупки сведений состава предложений

    - В ходе рассмотрения предложений, Комиссия по закупкам, в случае необходимости, направляет за подписью председателя Комиссии по закупкам (в случае его отсутствия заместителя председателя Комиссии по закупкам) претендентам запросы:

- По уточнению условий приглашения к участию в запросе предложений и предложения претендента.

- Об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе предложения.

- Об уточнении и (или) разъяснении положений предложения.

Претендент в течение 2 рабочих дней должен ответить на запрос Организатора закупки. В случае, если ответ претендента в течение 2 рабочих дней не будет представлен Организатору закупки, Комиссия по закупкам будет рассматривать предложение претендента в том виде, в котором оно было представлено.

    - Допускается возможность участникам добровольно повысить предпочтительность предложений путем изменения условий исполнения договора, изложенных в предложении (снижения цены, изменения условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, изменения условий оплаты (уменьшение авансовых платежей, увеличение сроков оплаты). Для этого всем участникам, представившим предложения, может быть направлен запрос о добровольном изменении указанных в запросе условий исполнения договора, изложенных в предложениях участников. Участники в течение 2 рабочих дней направляют измененные предложения. В случае, если в течение 2 рабочих дней участник не представил изменение предложения, рассматривается первоначальное предложение такого участника. Участник вправе предоставить изменения в предложение однократно.

4.8. Претенденты подают предложения до окончания срока подачи предложений, установленного в приглашении к участию в запросе предложений. В случае, если представлен неполный комплект документов, документы оформлены не в соответствии с требованиями приглашения на участие в процедуре, Организатор закупки не принимает предложение от претендента. Предложение принимается при условии наличия полного комплекта документов и их надлежащего оформления.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Получение Документации

5.1.1. В разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» может быть предусмотрена возможность предоставления претендентам Документации в бумажной форме.

5.2. Разъяснение положений Документации

5.2.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме запрос Организатору закупки о разъяснении положений Извещения о проведении запроса предложений и/или Документации (далее - Запрос).

  - Официальный язык запроса предложений

    - Предложение, подготовленное претендентом, а также вся корреспонденция и документация, связанная с предложением, которыми обмениваются претенденты и Организатор закупки, должны быть написаны на русском языке.

  - Валюта запроса предложений

    - Валютой запроса предложений является рубль Российской Федерации.

    - Все суммы денежных средств, указанные в предложении и приложениях к нему, должны быть выражены в российских рублях.

  - Подача и прием конвертов с предложениями

    - Место, порядок и срок подачи предложений указаны в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

    - Извещение о проведении запроса предложений, с приложением Документации, размещается на сайте Фонда не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока предоставления Предложений.

  - Опоздавшие предложения

    - Предложения, поданные после окончания срока подачи, не рассматриваются и возвращаются претендентам в день их поступления.

  - Изменение состава предложений и их отзыв

    - Претендент может изменить или отозвать свое предложение в любое время после его подачи, но не позднее момента вскрытия Комиссией по закупкам конвертов с предложениями, направив соответствующее уведомление в порядке, в котором подано соответствующее предложение.

  - Вскрытие и рассмотрение предложений

    - Комиссия по закупкам, в установленные извещением и Документацией время и дату, вскрывает поступившие конверты с предложениями, объявляет и заносит в протокол вскрытия конвертов с предложениями наименование каждого претендента, условия исполнения Договора, указанные в предложении претендента и приступает к рассмотрению и оценке предложений. Протокол вскрытия конвертов с предложениями подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по закупкам. Полномочные представители претендентов могут присутствовать на процедуре вскрытия предложений, поданных для участия в запросе предложений.

    - При рассмотрении предложений претендентов Комиссия по закупкам проверяет:

- Правильность оформления предложений и их соответствие требованиям Документации;

- Соответствие претендентов для исполнения Договора требованиям Документации.

    - Предложение претендента отклоняется и не допускается к участию в запросе предложений в следующих случаях:

- несоответствия представленного предложения по существу требованиям, указанным в Документации и приглашении;

- указания предельной цены товаров, работ, услуг выше установленной в Документации и в приглашении;

- отказа от проведения запроса предложений.

  - Оценка и сопоставление предложений

    - Результаты рассмотрения предложений претендента указываются Комиссией по закупкам в протоколе рассмотрения и оценки предложений.

    - Комиссия по закупкам осуществляет оценку предложений участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений, на основании информации, содержащейся в таких предложениях и приложенных к ним документах.

    - В рамках стадии оценки предложений и выбора победителя запроса предложений Комиссия по закупкам оценивает и сопоставляет предложения на предмет соответствия критериям, установленным в запросе предложений, в том числе предложению по цене.

    - Критериями оценки предложения являются:

5.9.4.1. цена договора;

5.9.4.2. сроки выполнения работ;

5.9.4.3. деловая репутация участника запроса предложений, в том числе опыт выполнения работ аналогичный предмету запроса предложений;

5.9.4.4. величина гарантийного срока при выполнении работ;

5.9.4.5. наличие материально-технической и (или производственной) базы, сотрудников, имеющих специальное профессиональное образование для выполнения работ.

    - Критерии и порядок оценки предложений.

      - Организатор закупки осуществляет оценку и сопоставление предложений (заявок) на участие в запросе предложений по следующим критериям:

###### Таблица № 1

| № критерия | Наименование критерия | Максимальное значение балла |
| --- | --- | --- |
| Б1 | цена договора | 500 |
| ###### Б2 | ###### сроки выполнения работ | ###### 50 |
| Б3 | деловая репутация участника запроса предложений, в том числе опыт выполнения работ аналогичный предмету запроса предложений | 300 |
| Б4 | величина гарантийного срока при выполнении работ | 50 |
| Б5 | наличие у участника запроса предложений производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для выполнения работ | 100 |
|  | В сумме по всем критериям | 1000 |

Суммарный балл по каждой оцениваемой заявке не должен превышать 1000 баллов.

5.9.5.2. Оценка, сопоставление и присвоение рейтинга каждой заявке по степени выгодности содержащихся в них условий выполнения договора производится в соответствии с порядком, указанным ниже:

Расчет баллов осуществляется путем суммирования полученных баллов за каждый критерий в соответствии с нижеприведенными формулами и Таблицей № 1.

Бобщi = Б1i + Б2i + Б3i + Б4i + Б5i,

где:

Бобщi - общий балл по i-й заявке

Б1i - балл по критерию «Цена договора» по i-й заявке

Б2i - балл по критерию «Срок выполнения работ» по i-й заявке

Б3i - балл по критерию «Деловая репутация участника запроса предложений, в том числе опыт выполнения работ аналогичный предмету запроса предложений» по i-й заявке

Б4i - балл по критерию «величина гарантийного срока при выполнении работ» по i-й заявке

Б5i - балл по критерию «Наличие у участника запроса предложений производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для выполнения работ» по i-й заявке.

5.9.5.3. При подсчете баллов и коэффициентов отклонения числовые значения округляются до двух знаков после запятой (0,00).

Коэффициент отклонения устанавливается в пределах от 0 до 1,0, причем Кi = 1,0 устанавливается для заявки с наилучшим показателем по критерию из всех представленных заявок.

5.9.5.4. Расчет количества баллов по критерию «Цена договора» производится путем умножения максимального балла по данному критерию, установленному в документации о торгах (Бmax(1)), на коэффициент отклонения:

Б1 = Бmax(1) x Кi

Коэффициент отклонения по критерию «Цена договора» (Кi) будет установлен в соответствии с таблицей, в которой для интервала изменения цены устанавливается значение коэффициента отклонения.

Таблица № 2

| Интервал изменения цены | Коэффициент отклонения |
| --- | --- |
| Участником запроса предложений предложена цена равная начальной цене запроса предложений | 0 |
| Участником запроса предложений предложено понижение цены от 0,001% до 3% включительно от начальной цены запроса предложений | 0,2 |
| Участником запроса предложений предложено понижение цены от 3,001% до 5% включительно от начальной цены запроса предложений | 0,4 |
| Участником запроса предложений предложено понижение цены от 5,001% до 10% включительно от начальной цены запроса предложений | 0,9 |
| Участником запроса предложений предложено понижение цены более 10,001% от начальной цены запроса предложений | 1 |

5.9.5.5. Расчет количества баллов по критерию «Сроки выполнения работ» производится путем умножения максимального балла по данному критерию в соответствии с Таблицей № 1 (Бmax(2)) на коэффициент отклонения:

Б2 = Бmax(2) x Кi

Коэффициент отклонения по критерию «Сроки выполнения работ» (Кi) будет установлен по формуле:

Ki=TminTi   ,

где: Tmin - минимальный срок выполнения работ по заявкам, поступившим на торги, календарных дней;

- срок выполнения работ по i-й заявке, календарных дней;

Примечание:

Минимальный срок выполнения работ устанавливается 60 (шестьдесят) календарных дней.

Максимальный срок выполнения работ устанавливается 90 (девяносто) календарных дней.

В случае если участником запроса предложения предложен период менее 60-ти календарных, для целей расчета коэффициента отклонения по критерию «Срок выполнения работ» заявке с минимальным значением периода (менее 60-ти календарных дней) присваивается = 60 календарных дней, остальным заявкам, имеющим период менее 60-ти календарных дней, присваивается Ti= 60 календарных дней.

Ti== 7 календарных дней при Т ≤ 7 календарных дней.

5.9.5.6. Расчет количества баллов по критерию «Деловая репутация участника запроса предложений, в том числе опыт выполнения работ аналогичный предмету запроса предложений»

Расчет количества баллов по критерию «Деловая репутация участника запроса предложений, в том числе опыт выполнения работ аналогичный предмету запроса предложений» производится путем суммирования баллов по каждому показателю:

Б3 = Б31 + Б32 + Б33

Для оценки заявок по критерию «Деловая репутация участника запроса предложений, в том числе опыт выполнения работ аналогичный предмету запроса предложений» вводятся показатели:

- Б31 - картотека на расчетных счетах;

- Б32 - наличие сертификата соответствия системы качества на основе государственных стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000;

- Б33 - наличие у участника опыта выполнения аналогичных работ за 2011-2013 года.

Б31= Коткл1 *50;

Б32= Коткл2 *50;

Б33= Коткл3 *200;

Соотношение между значениями коэффициентов отклонения по показателям устанавливается в диапазоне, указанном в таблицах № 3, 4.

###### Таблица № 3

| Баллы | Показатель | Величина коэффициента отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение показателя | Коэффициент |
| 50 | картотека на расчетных счетах организации | имеется | 0,0 |
|  |  | отсутствует | 1,0 |
| 50 | наличие сертификата соответствия системы качества на основе государственных стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000 | отсутствует | 0,0 |
|  |  | имеется | 1,0 |

Примечание:

Факт отсутствия картотеки на расчетных счетах участника подтверждается справкой (оригиналом или нотариально заверенной копия такой справки) из ИФНС об открытых банковских счетах участника, полученной не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении запроса предложений (при наличии) и справкой (оригинал или нотариально заверенная копия такой справки) из банка (-ов) об отсутствии картотеки на расчетном (-ых) счете (-ах) организации-участника, действующей на момент вскрытия конвертов (если срок действия в справке не указан, справка считается действительной в течение 30 дней от даты выдачи) (при наличии);

В случае не предоставления документов, подтверждающих отсутствие картотеки на расчетных счетах и/или предоставления указанных документов, не соответствующих требованиям Документации, величина коэффициента отклонения по данному показателю равна 0 (нулю).

Расчет количества баллов по показателю «наличие сертификата соответствия системы качества на основе государственных стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000» производится следующим образом:

В случае если участник запроса предложений имеет соответствующий Сертификат со всеми приложениями к нему и в заявке участника запроса предложений представлен оригинал или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих их наличие (с перечнем видов работ, соответствующих предмету запроса предложений), то величина коэффициента отклонения по данному показателю равна 1.

В случае если участник запроса предложений имеет соответствующий Сертификат со всеми приложениями, а в заявке участника запроса предложений не представлен оригинал или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих их наличие, или в Сертификате отсутствуют виды работ по предмету запроса предложений, то величина коэффициента отклонения по данному показателю равна 0 (нулю).

###### Таблица № 4

| Баллы | Показатель | Величина коэффициента отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | опыт выполнения работ, аналогичных предмету запроса предложений, за 2011-2013 года | Стоимость выполнения работ, аналогичных предмету запроса предложений, выполненных в 2011-2013 годах (в %) | Коэффициент отклонения за каждый указанный год |
|  |  | от 90 % (включительно) и более | 1,0 |
|  |  | от 60 % (включительно) до 90 % | 0,8 |
|  |  | от 30 % (включительно) до 60 % | 0,6 |
|  |  | от 15 % (включительно) до 30 % | 0,4 |
|  |  | от 5 % (включительно) до 15 % | 0,2 |
|  |  | до 5 % | 0 |

Примечание:

Подтверждением наличия опыта выполнения аналогичных работ являются следующий комплект документов, прилагаемый в состав заявки:

- заверенные надлежащим образом копии договоров (контрактов) со всеми приложениями (при наличии);

- заверенные надлежащим образом копии актов по форме КС-2 о приемке выполненных работ документации с приложениями (при наличии);

- заверенные надлежащим образом копии оформленных справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- заверенные надлежащим образом копии иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору предусмотренные текстом договора.

Коткл3=  Коткл2011+ Коткл2012+Коткл2013

3

При определении коэффициента отклонения за каждый указанный год объем аналогичных работ, оказанных участником, будет сопоставляться начальной ценой запроса предложений.

При расчете суммы выполненных аналогичных работ будут учитываться только те контракты (договоры), которые были заключены в период с 01.01.2011 по 31.12.2013 год. Контракты (договоры) с датой заключения ранее 01.01.2011 учитываться не будут; выполненные работы позднее 31.12.2013 года, также учитываться не будут.

При расчете суммы выполненных аналогичных работ будут учитываться только те контракты (договоры), которые были заключены в период с 01.01.2011 по 31.12.2013 год.

Контракты (договоры) с датой заключения ранее 01.01.2011 учитываться не будут; выполненные работы позднее 31.12.2013 года, также учитываться не будут.

В случае, если в соответствии с представленными в составе заявки копиями документов, подтверждающих исполнение договоров, стоимость выполненных работ по объекту получается ниже, указанной участником в форме №3 «Опыт: аналогичные объекты»  Приложение №3 раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ», при определении показателя «опыт выполнения работ, аналогичных предмету запроса предложений» будет соответственно учитываться стоимость, указанная в копиях документов, подтверждающих исполнение контракта (договора).

5.9.5.7. Расчет количества баллов по критерию «Величина гарантийного срока при выполнении работ» производится путем умножения максимального балла по данному критерию, установленному в документации о торгах (Бmax(4)), на коэффициент отклонения:

Б4 = Бmax(4) x Кi

Соотношение между значениями коэффициентов отклонения по критерию «Величина гарантийного срока при выполнении работ» (Кi) устанавливается в диапазоне, указанном в таблице № 5.

Таблица № 5

| Интервал величины гарантийного срока выполнения работ | Коэффициент отклонения |
| --- | --- |
| Участником запроса предложений указана величина гарантийного срока выполнения работ от 12 месяцев, но менее 36 месяцев | 0,6 |
| Участником запроса предложений указана величина гарантийного срока выполнения работ от 36 месяцев, но менее 48 месяцев | 0,8 |
| Участник запроса предложений указана величина гарантийного срока выполнения работ 48 и более месяцев | 1,0 |

Примечание:

Минимальный гарантийный срок выполнения работ устанавливается 12 месяцев. Максимальный гарантийный срок выполнения работ не ограничен.

5.9.5.8. Расчет количества баллов по критерию «Наличие у участника запроса предложений производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для выполнения работ»

Расчет количества баллов по критерию «Наличие у участника запроса предложений производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для выполнения работ» производится путем суммирования баллов по каждому показателю:

Б5 = Б51 + Б52

Для оценки заявок по критерию «Наличие у участника запроса предложений производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для выполнения работ» вводятся показатели:

- Б51 - обеспеченность кадровыми ресурсами (количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации по профилю работ);

- Б52 - наличие собственного и (или) арендованного оборудования и других материальных ресурсов на срок исполнения договора, в объеме, установленном документацией о запросе предложений, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора

Б51= Коткл1*50;

Б52= Коткл2 *50

Соотношение между значениями коэффициентов отклонения по показателю «обеспеченность кадровыми ресурсами (количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации по профилю работ)» устанавливается в диапазоне, указанном в таблице № 6:

###### Таблица № 6

| Баллы | Показатель | Коэффициент отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение показателя | Коэффициент |
| 50 | обеспеченность кадровыми ресурсами (количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации по профилю работ) | 3 и более профильных специалиста (инженер-конструктор, архитектор, конструктор, инженер по обследованию зданий или специалисты иных специальностей) с опытом работ более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет. | 1,0 |
|  |  | 3 и более профильных специалиста (инженер-конструктор, архитектор, конструктор, инженер по обследованию зданий или специалисты иных специальностей) с опытом работы более 5 лет. | 0,5 |
|  |  | В остальных случаях. | 0 |

Информация об обеспеченности кадровыми ресурсами (количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации по профилю работ) участнику запроса предложений следует указывать в форме №4 «Кадровые ресурсы» Приложения №4 раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ».

Сведения о специалистах, указанные в форме №4 «Кадровые ресурсы» должны подтверждаться приложением надлежащим образом заверенных копий следующих документов: штатное расписание, приказ (распоряжение) об утверждении штатного расписания на 2014 год, трудовые книжки заявленных профильных специалистов (в случае если данные сотрудники числятся в штате участника запроса предложения), договоры на основании которых привлечены данные специалисты, документы о профильном образовании заявленных специалистов (дипломы, удостоверения, свидетельства о техническом образование в сфере строительства). В случае предоставления неполного комплекта документов в соответствии с требованиями документации о запросе предложений, либо отсутствия указанных специалистов в копии штатного расписания, при расчете показателя численность заявленных профильных специалистов будет уменьшена в соответствии с представленными в составе заявки документами.

В случае отсутствия в составе заявки участника копии штатного расписания и/или копии приказа (распоряжения) об утверждении штатного расписания на 2014 год, величина коэффициента отклонения по показателю «обеспеченность кадровыми ресурсами (количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации по профилю работ)» равна 0 (нулю).

Соотношение между значениями коэффициентов отклонения по показателю «наличие собственного и (или) арендованного оборудования и других материальных ресурсов на срок исполнения договора, в объеме, установленном документацией о запросе предложений, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора» устанавливается в диапазоне, указанном в таблице № 7.

###### Таблица № 7

| Баллы | Показатель | Коэффициент отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение показателя | Коэффициент |
| 50 | наличие собственного и (или) арендованного оборудования и других материальных ресурсов на срок исполнения договора, в объеме, установленном документацией о запросе предложений, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора | Наличие оборудования и других материальных ресурсов в объеме, превышающем объем, установленный в документации о запросе предложений | 1,0 |
|  |  | Наличие оборудования и других материальных ресурсов в объеме равном объему, установленному в документации о запросе предложений | 0,5 |
|  |  | Наличие оборудования и других материальных ресурсов в объеме меньшем, чем объем установленный в документации о запросе предложений | 0,0 |

Примечание:

Наличие оборудования и других материальных ресурсов подтверждается приложением надлежащим образом заверенных копий договоров аренды, лизинга, инвентарных карточек учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6 (ОС-66) и (или) оборотно-сальдовых ведомостей, лицензий и/или сертификатов.

Информацию о наличие собственного и (или) арендованного оборудования и других материальных ресурсов на срок исполнения договора, в объеме, установленном Документацией, у участника запроса предложений следует указывать в форме №5 «Материальные ресурсы» Приложение №5 раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ».

При отсутствии или предоставлении не в полном объеме надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих сведения о наличии оборудования и других материальных ресурсов, величина коэффициента отклонения по показателю «наличие собственного и (или) арендованного оборудования и других материальных ресурсов на срок исполнения договора, в объеме, установленном документацией о запросе предложений, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора» равна 0 (нулю).

При отсутствии или предоставлении не в полном объеме надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих наличие офиса, информация будет учитываться в соответствии с представленными в составе заявки документами.

В случае не предоставления документов (надлежащим образом заверенных копий документов), требуемых для определения победителя запроса предложений в соответствии с критериями (показателями), и/или предоставления данных документов с нарушениями сроков, порядка их оформления, формальных требований документации о торгах, в части применительно к данным документам, баллы по соответствующим критериям (показателям) начисляться не будут (принимаются за 0 (ноль)).

    - Сопоставление предложений.

      - Присуждение каждой заявке порядкового номера (рейтинга) по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в ней условий исполнения договора, производится по результатам расчета итоговой суммы баллов по каждой заявке.

      - Заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер.

      - Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, предложение которого содержит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников запроса предложений в соответствии с критериями, установленными Документацией.

      - При равенстве предложений участников запроса предложений победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, в заявке которого предложена меньшая цена договора.

      - В случае если в заявках участников запроса предложений, представивших равные предложения, предложена одинаковая цена договора, то победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, заявка на участие в запросе предложений которого была подана раньше.

5.9.6.6. Итоговый рейтинг предложения вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки предложения.

5.9.6.7. Победителем признается участник запроса предложений, предложению которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Предложению такого участника запроса предложений присваивается первый порядковый номер.

  - Определение победителя запроса предложений

    - По результатам рассмотрения и оценки предложений Комиссия по закупкам принимает решение о выборе победителя запроса предложений не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вскрытия конвертов с предложениями.

    - Комиссия по закупкам ведет протокол рассмотрения и оценки предложений, в котором должны содержаться сведения:

- о месте, дате, времени рассмотрения и оценки предложений;

- наименование товаров, работ, услуг, на закупку которых проводился запрос предложений, существенные условия договора;

- наименование претендентов, подавших предложения;

- отклоненные предложений с обоснованием причин отклонения;

- показатели (содержание) критерия;

- принятое Комиссией по закупкам решение.

    - Протокол рассмотрения и оценки предложений подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по закупкам. Протокол рассмотрения и оценки предложений составляется в одном экземпляре, который хранится в Отделе организации и проведения торгов. Организатор закупок направляет участникам запроса предложений, представившим предложения на участие в запросе предложений, уведомления об итогах.

    - Запрос предложений признается состоявшимся, если подано не менее 2 предложений, представленных в полном комплекте и надлежаще оформленных, соответствующих требованиям, установленным в запросе предложений, и ни одно из них не было отозвано до подведения итогов запроса предложений.

    - На основании результатов оценки и сопоставления предложений в порядке и по критериям, изложенным в документации, каждому участнику устанавливается бальный рейтинг, и по количеству полученных баллов присваивается порядковый номер.

    - В случае, если в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается предложению, которое поступило раньше других предложений, содержащих такие же условия.

    - В случае, если подано менее 2 предложений, либо все полученные предложения не представлены в полном комплекте и не надлежаще оформлены, не соответствуют требованиям, установленным в запросе предложений, в том числе цена, указанная в предложении, превышает предельную (максимальную) цену, указанную в запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся, Организатор закупок вправе осуществить закупку у единственного поставщика либо провести новый запрос предложений.

    - Если участник запроса предложений, чье предложение признано лучшим, отказывается от подписания договора, то он признается уклонившимся от заключения договора и Организатор вправе заключить договор с другим участником запроса предложений, предложению которого присвоен второй номер.

    - В случае, если участник запроса предложений, предложению которого присвоен второй номер, также отказывается подписывать договор, Организатор закупки вправе провести новый запрос предложений.

  - Порядок заключения Договора

    - Победитель запроса предложений предоставляет Организатору закупки подписанный со своей стороны проект договора и обеспечение исполнения договора не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения выписки из протокола рассмотрения и оценки предложений. Договор между победителем и Некоммерческой организации «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» должен быть подписан обеими сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения победителем выписки из протокола.

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

6.1. Информация и данные запроса предложений.

| № п/п | Название раздела, статьи, пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Организатора, контактная информация | Сведения об Организаторе: Некоммерческая организация «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Фонд). Адрес Организатора: Местонахождение: 191023, г. Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 11 Почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6, литера А; Контактные лица: По вопросам документации - Уродовских Анна Александровна, телефон: +7 (812) 703-57-46 По вопросам технического задания – Кучко Вадим Александрович, телефон: +7 (812) 703-57-19, доб. 161 Адрес электронной почты: Zakupkifund@gmail.com |
| 2 | Способ закупки | Запрос предложений |
| 2.1. | Форма проведения | Бумажная форма |
| 3 | Форма подачи предложения (заявки) | Один экземпляр предложения (заявки) в бумажном виде, заверенный подписями ответственных лиц и печатью претендента. Предложение (заявка) должно содержать документы и формы, указанные в п. 4.2.2. и в п. 5.9.5. данной Документации запроса предложений. |
| 4 | Место, порядок и сроки подачи предложений (заявок) | Почтовый адрес (Адрес подачи предложений): 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6, литера А, 7-й этаж (в связи с действующей пропускной системой, при подаче предложения необходимо при себе иметь паспорт). Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 09 часов 15мин. до 18 часов 00мин., с «15» декабря 2014года с 16 часов 00 мин. до «22» декабря 2014 года. до 10 часов 00мин. |
| 5 | Дата и место вскрытия конвертов с предложениями (заявками) | «22» декабря 2014 года в 12 часов 00 минут по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6, литера А, 8-ой этаж |
| 6 | Дата рассмотрения и оценки предложений (заявок) (подведение итогов) | «23» декабря 2014 года в 14 часов 00 минут по адресу Организатора: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6, литера А, 8-ой этаж |
| 7 | Порядок предоставления документации | Информация о запросе предложений размещена на сайте Фонда www.fkr-spb.ru и обеспечивает доступ не ограниченному числу лиц. Возможно ознакомление с Документацией в бумажном виде по адресу Организатора: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6, литера А, 6-ой этаж |
| 8 | Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора | Определяется в соответствии с документацией о запросе предложений. |
| 9 | Начальная (максимальная) цена договора | 489 788,54 руб. (четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят восемь руб. 54 коп.) |
| 10 | Сведения о валюте, используемой для формирования начальной (максимальной) цены договора и расчетов с поставщиками | Валютой договора является рубль Российской Федерации |
| 11 | Размер обеспечения заявки | Не требуется |
| 12 | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 50% от начальной максимальной цены договора. 244 894,27 руб. (двести сорок четыре тысячи восемьсот девяносто четыре руб. 27 коп.) Обеспечения исполнения договора предоставляется Организатору (заказчику) до момента заключения договора. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Победителем своих обязательств по договору, соответствующий Победитель обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику (организатора торгов) иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Документации. Обеспечение исполнения договора представляется в виде: 1. Обеспечительного платежа, который победитель запроса предложения передает организатору торгов вместе с проектом Договора. Факт перечисления обеспечительного платежа подтверждается платежным поручением. Денежные средства победитель перечисляет на расчетный счет: р/счет № 40701810200000000273 в Открытом акционерном обществе «Международный банк Санкт-Петербурга» БИК 044030760 кор/счет № 30101810600000000760В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается предмет договора и номер извещения о проведении запроса предложений. 2. Банковской гарантии, которая должна быть представлена банком, отвечающими требованиям статьи 176.1 НК РФ. В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется победителем запроса предложений в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям: - если Принципал не выполнил предусмотренные договором работы; - если Принципал нарушил более чем на 10 дней конечный срок выполнения работ не по вине заказчика; - если Принципал нарушил более чем на 10 дней установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненных работах; - если Принципал некачественно и (или) ненадлежащим образом выполнил предусмотренные договором работы; - если Принципал не осуществил возврат авансового платежа в случае неисполнения обязательств по договору. |
| 13 | Требования к качеству, техническим характеристикам продукции, требования к ее безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), и иные показатели | В соответствии с требованиями договора и Разделом 7 «Техническая часть». |
| 14 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества предмета запроса предложений | В соответствии с договором. |
| 15 | Место, сроки (периоды) и условия исполнения договора | В соответствии с Документацией. |
| 16 | Форма, сроки и порядок оплаты по договору | В соответствии с договором. |
| 17 | Основание для проведения запроса предложений | План закупок Некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  | «Утверждаю» Заместитель генерального директора Некоммерческой организации «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» ____________________/Коновалов С.Ю./ «_____» __________________ 2014 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение комплексного обследования и обмеров здания

по адресу: г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, литера А.

| № п/п | Основные исходные данные и требования | Содержание исходных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, литера А |
| 2. | Основания для проведения работ | Распоряжение КУГИ от 04.09.2014 г. №854-рк Договор №11-Б140282 от «27» ноября 2014 г. |
| 3. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга» (далее- Фонд) |
| 4. | Источник финансирования | Статья расходов Сметы доходов и расходов Фонда «Расходы на содержание аппарата управления» строка расходов: «Ремонт основных средств и иного имущества» |
| 5. | Объект | Нежилое административное здание по адресу: г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, лит А. |
| 6. | Сроки выполнения работ. | Определяется по результатам конкурсных процедур, но не более 90 календарных дней. |
| 7. | Вид обследования | Визуально-инструментальное. |
| 8. | Технико-экономические показатели по зданию | Здание двухэтажное с цокольным этажом. Назначение – нежилое административное здание. Год постройки – до 1917 г. Физические показатели здания (уточнить по результатам обмеров): - строительный объем – 11 352 м3; - общая площадь – 2 348,7 м2; - площадь застройки – 1 034 м2; - площадь участка – 2 065 м2. Здание – выявленный объект культурного наследия. |
| 9. | Состав исходно-разрешительной документации передаваемой «Исполнителю» | Материалы, предоставляемые Заказчиком: - Технический паспорт здания. - Поэтажные планы ПИБ. - Задание на выполнение технического обследования основных несущих и ограждающих конструкций выявленного объекта культурного наследия №2-12416-1 от 23.09.2014 г. |
| 10. | Цель обследования | Определение действительного технического состояния несущих и ограждающих конструкций здания, выявление конструктивной схемы здания и состава основных несущих конструкций, разработка ведомости дефектов с указанием их местоположения и размеров со степенью детализации, достаточной для составления проектной документации. |
| 11. | Состав работ | 11.1. Обмеры: 11.1.1 Выполнение обмерных работ, составление поэтажных планов, продольных и поперечных разрезов здания (по два, в характерных сечениях) с указанием фактического местоположения вентиляционных каналов и их габаритных размеров, выполнение схем фасадов здания необходимых и достаточных для выполнения проектных работ. 11.2. Обследования: 11.2.1. Обследования выполнить в соответствии с настоящим техническим заданием и заданием КГИОП №2-12416-1 от 23.09.2014 г. на выполнение технического обследования основных несущих и ограждающих конструкций выявленного объекта культурного наследия. 11.2.2 Объектами рассмотрения являются следующие конструкции: - Фундаменты (конструкция, материал, уровень грунтовых вод), выполнить разрезы по результатам вскрытия шурфов – в 4-х зонах; - Ограждающие конструкции (несущие, ненесущие конструкции стен, перегородок с определением прочностных характеристик кирпичной кладки, в том числе цокольной части на основе инструментальных измерений) – в 5-ти зонах; - Перекрытия и покрытия: (конструкции перекрытий, дисков покрытия, инструментальные измерения остаточных геометрических характеристик металлических несущих балок перекрытий по результатам вскрытия (в 4-х зонах), проведение проверочных расчетов с проверкой несущей способности), особое внимание обратить на состояние лестничных площадок и маршей; - Лестничные клетки с чертежами характерных узлов; - Крыша: (конструкция несущей стропильной системы, дефектная ведомость с указанием местоположения на схемах и объемов заменяемых (усиливаемых) элементов, техническое состояние металлического окрытия кровли, элементов водоотведения, вентиляции чердачного пространства); - Инженерные сети: водомерный узел, индивидуальный тепловой пункт, главный распределительный щит, узлы учета энергоресурсов, на предмет определения возможности их дальнейшей эксплуатации после ремонта или необходимости полной замены; - Обследование вентиляционных каналов для определения их работоспособности с выдачей соответствующего заключения. - Произвести микологические исследования (стропильные ноги, засыпка покрытия, подвальные, цокольные помещения). 11.3. По пункту 11.2.2 (включая оконные и дверные заполнения) оформить дефектные ведомости, сводные ведомости объемов работ; 11.4. Составление рекомендаций по устранению выявленных дефектов и повреждений. 11.5. Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения обследования и обмеров, не вошедших в состав исходных данных предоставляемых Заказчиком. |
| 12. | Требования к Заключению, отчетная документация | 12.1. Отчет (заключение) по результатам обследования, дефектные ведомости, ведомости объемов работ, обмерные чертежи должны соответствовать требованиям СП 13-102-2003, ГОСТ 31937-2011, СП 22.13330.2011. 12.2. Места выработок шурфов и выполнения вскрытий конструкций в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. 12.3. Заключение предоставляется Заказчику в 3-х экземплярах и в электронном виде на сменном носителе: тексты в формате DOC, чертежи, обмерные чертежи, поэтажные планы, разрезы здания и схемы дефектов в формате DWG. |
| 13. | Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями | 13.1. Исполнителю выполнить согласования результатов обследования со всеми заинтересованными ведомствами, комитетами и организациями (в т.ч. с КГИОП г. Санкт-Петербург) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика. 13.2. Осуществить согласование с Заказчиком. |
| 14. | Особые условия | Последовательность работ Исполнителя по объекту, обеспечение допуска на объект, время производства работ устанавливается по согласованию с Заказчиком. |

Начальник отдела анализа сведений

о техническом состоянии МКД					В. Г. Кроер

Начальник сметного отдела 					В.В. Одинцова

Начальник проектного отдела                                                       В.В.  Вигант

Главный специалист проектного отдела                                      В.А.  Кучко

Специалист проектного отдела                                                     Ж.П.  Асонова

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

|  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора Некоммерческой организации «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» ___________________/С.Ю. Коновалов/ "___"_____________2014 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Смета № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на проектные (изыскательские) работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование предприятия, здания, сооружения |  |  | Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 46, литера А |  |  |  |  |  |
| Стадия проектирования |  |  | Проект |  |  |  |  |  |
| Вид проектных или изыскательских работ |  |  | Комплексное обследование и обмер здания по адресу: г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.46, литера А. |  |  |  |  |  |
| Наименование проектной (изыскательской) организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика |  |  | Некоммерческая организация «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |
| Сметный расчет составлен по следующим документам |  |  | 1) Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена |  | Стоимость работ, Тыс. руб. |
| Предварительные, обмерные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Комплексное предварительное обследование памятника | Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Глава 1 Таблица 1-5а |  | памятник | 170 * 0,001 * (30%) |  | 0,051 |
|  |  |  | (I категория сложности; Объем памятника: 11,35 тыс.м3 (свыше 10 до 20)) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30% = (Предварительное натурное обследование состояния памятника - 30%) |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Полный комплексный обмер памятников, включая обмеры конструкций, деталей и шаблонов | Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 1 Глава 2 Таблица 7-9а |  | памятник | 6 575,9 * 0,001 * (0,92) |  | 6,04983 |
|  |  |  | (I категория сложности памятника; Объем памятника: 11,35 тыс.м3 (свыше 10 до 15)) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) К=0,92 - (Из состава работ исключить обводку тушью 8%) |  |  |  |  |  |
| Итого "Предварительные, обмерные работы" |  |  |  |  |  |  |  | 6,10083 |
| Инженерное обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Шурф | Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 1 Глава 2 Таблица 10-2а |  | шурф | (59) * 0,001 * 4 |  | 0,236 |
|  |  |  | (Глубина шурфа 2 м (до 3)) |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Разработка схем с показом шурфов, зондажей и фотофиксации. Масштаб 1:10 | Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 1 Глава 2 Таблица 11-3 |  | форматка | 15 * 0,001 |  | 0,015 |
| 2.3 |  | Инженерное обследование | Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 1 Глава 2 Таблица 12-4а |  | памятник | 896,05 * 0,001 * (92%) |  | 0,82437 |
|  |  |  | (I категория сложности; Объем памятника: 11,35 тыс.м3 (свыше 10 до 20)) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 92% = (Определение и фиксация мест отбора проб - 6%; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обследование и замеры конструкций и их деформаций (без выпуска обмерных чертежей) - 30%; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обработка результатов обследования с выдачей заключения о техническом состоянии памятника - 45%; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Определение статической схемы памятника и производство статических расчетов - 11%) |  |  |  |  |  |
| Итого "Инженерное обследование" |  |  |  |  |  |  |  | 1,07537 |
| Лабораторные анализы, исследования, испытания материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Отбор образцов древесины с размером образца до (15х15х15) см3 и образцов металла со скрытых конструкций (поверхностей) | Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Глава 3 Таблица 12-1б |  | образец | 8 * 0,001 * 8 |  | 0,064 |
| 3.2 |  | Отдельные определения и анализы древесины. Определение вида древесины | Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Глава 3 Таблица 15-12 |  | определение | 14 * 0,001 * 4 |  | 0,056 |
| 3.3 |  | Отдельные определения и анализы древесины. Определение плотности древесины | Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Глава 3 Таблица 15-15 |  | проба | 11 * 0,001 * 4 |  | 0,044 |
| 3.4 |  | Отбор проб красочного слоя, грунта, левкаса, лаковых слоев, декоративных металлических покрытий и проб микологических и микробиологических поражений на памятнике | Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Глава 3 Таблица 12-2 |  | проба | 4 * 0,001 * 8 |  | 0,032 |
| 3.5 |  | Микробиологические, микологические анализы. Исследование дереворазрушающих грибов при отсутствии плодового тела, определение характера гнили | Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Глава 3 Таблица 15-2б |  | определение | 5 * 0,001 * 4 |  | 0,02 |
| 3.6 |  | Микробиологические, микологические анализы. Исследование дереворазрушающих грибов при наличии плодового тела | Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Глава 3 Таблица 15-1б |  | определение | 27 * 0,001 * 4 |  | 0,108 |
| 3.7 |  | Отбор образцов монолита кладки из естественного камня и кирпича, штукатурки площадью до 30х30 см2 | Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Глава 3 Таблица 11-1б |  | образец | (14) * 0,001 * 15 |  | 0,21 |
|  |  |  | (Толщина монолита 15 см (свыше 5 до 15)) |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Анализы состава строительных материалов. Определение влажности кирпича | Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Глава 3 Таблица 13-3 |  | образец, проба | 8 * 0,001 * 5 |  | 0,04 |
| 3.9 |  | Анализы состава строительных материалов. Подготовка проб (образцов) к исследованию | Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Глава 3 Таблица 13-1 |  | образец, проба | 1 * 0,001 * 31 |  | 0,031 |
| 3.10 |  | Определение прочности кирпича методом дробимости | Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Глава 3 Таблица 17-24 |  | проба | 17 * 0,001 * 5 |  | 0,085 |
| 3.11 |  | Определение прочности при сжатии или при растяжении (разрыве) раствора кирпича | Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Глава 3 Таблица 17-26 |  | проба | 13 * 0,001 * 5 |  | 0,065 |
| Итого "Лабораторные анализы, исследования, испытания материалов" |  |  |  |  |  |  |  | 0,755 |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Документально-протокольная съемка: Съемка, размер негатива до 13х18 см | Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 8 Глава 3-4 |  | негатив | 4,06 * 0,001 * 20 |  | 0,0812 |
| 4.2 |  | Документально-протокольная съемка: Печать проекционная, размер негатива до 13х18 см | Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 8 Глава 3-4б |  | отпечаток | 0,32 * 0,001 * 20 |  | 0,0064 |
| 4.3 |  | Составление научно-технических отчетов, научно-технических рекомендаций | Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. Раздел 7 Глава 5 Таблица 19-1б |  | п/п текстового материала, со схемами, расчетами, таблицами | 590 * 0,001 * 0,5 |  | 0,295 |
|  |  |  | (II категория сложности) |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Справка о положении уровня грунтовых вод 5000/1,18/58,4 | Трест ГРИИ |  | схема | 0,073 |  | 0,073 |
| Итого "Прочие работы" |  |  |  |  |  |  |  | 0,4556 |
| Итого "2: Техническое обследование основных несущих и ограждающих конструкций выявленного объекта культурного наследия "Солдатская казарма", входящая в состав "Комплекса казарм Семеновского и Егерского полков" по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 46, лит. А" |  |  |  |  |  |  |  | 8,38679 |
| № |  | Наименование. 2: Техническое обследование основных несущих и ограждающих конструкций выявленного объекта культурного наследия "Солдатская казарма", входящая в состав "Комплекса казарм Семеновского и Егерского полков" по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 46, лит. А |  |  |  |  | Коэффициент | Значение |
| 1 |  | Итого |  |  |  |  |  | 8,38679 |
| 2 |  | Итого с индексом (письмо Министерства Культуры РФ от 13.10.1998 г. №01-211/16-14 К=14,6, письмо Министерства Культуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10КЧ К=4. К общ=14,6*4=58,4) |  |  |  |  | 58,4 | 489,78854 |
| № | Наименование |  |  |  |  |  | Коэффициент | Значение |
| 1 | Итого без НДС |  |  |  |  |  |  | 489,78854 |
| 2 | НДС не облагается |  |  |  |  |  | 18 % |  |
| Итого по смете: Четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 54 коп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела______________________В.В.Одинцова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составитель сметы_____________________М.М.Балашова |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА.

ДОГОВОР №__________

Санкт-Петербург	   “___” _____________ 2014 г.

Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в лице _________________________________________ действующего на основании ___________________, именуемая в дальнейшем «Закзчик» с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель по поручению Заказчика обязуется в установленный Договором срок выполнить работы по проведению комплексного обследования и обмеров здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литера А (далее – объект)  в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору) (далее – работы),  и сдать  результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.

  - Результатом выполненных работ является заключение по результатам работ (далее-отчет) и отчетная документация, состав и объем которых определен в соответствии с требованиями Технического задания (приложение №1 к настоящему Договору).

  - Отчет предоставляется Заказчику в 3-х экземплярах и в электронном виде на сменном носителе: тексты в формате DOC, чертежи, обмерные чертежи, поэтажные планы, разрезы здания и схемы дефектов в формате DWG.

  - Работы выполняются в соответствии с СНиП, ГОСТ, СП, регулирующими данную отрасль деятельности.

  - Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ по Договору – с момента подписания сторонами Договора.

Окончание – не позднее ___(____________) календарных дней с даты заключения настоящего Договора.

1.6. В качестве обеспечения исполнения обязательств установлено:

- банковская гарантия №______ от _________;

- обеспечительный платеж ( внесение денежных средств  согласно платежному  поручению №____ от ______).

- СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

  - Общая стоимость выполнения работ по настоящему Договору составляет: __________ (_________) рублей ____ копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 НК РФ.

2.2.  Расчеты по настоящему Договору производятся в следующем порядке:

2.2.1 Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере не более 70 % от общей стоимости работ предусмотренной п.2.1 настоящего Договора после подписания Договора и в течение 2(двух) рабочих  дней  с момента выставления Исполнителем счета. Размер аванса устанавливает Заказчик.

2.2.2 Окончательный расчет за выполненные работы, производится  Заказчиком в течение 2 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ с учётом ранее произведенных платежей и  положения п. 4.3 настоящего Договора.

2.2.3.Подрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм авансовых платежей на выполнение работ по Договору. Нецелевое использование авансовых платежей Подрядчиком запрещено.

2.2.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 2.2.3. Заказчик вправе предъявить требование к Подрядчику и отказаться от исполнения  Договора в одностороннем порядке.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - ЗАКАЗЧИК обязуется:

3.1.1. Принять выполненную в соответствии с условиями Договора работу, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.2. Своевременно осуществлять финансирование в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

3.1.3. Предоставить Исполнителю документы, необходимые для исполнения Договора.

3.1.4. Организовать доступ во все помещения обследуемого объекта.

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

3.2.1.   Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора, обязательными нормами и правилами.

3.2.2. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору).

3.2.3. Осуществлять работы по настоящему Договору в случаях, установленных законодательством, на основании свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – свидетельство) № __________________________, выданного___________ (когда, кем) _________.

3.2.4. Передать Заказчику отчет  и  отчетную  документацию,  состав и объем которых определен в соответствии с требованиями Технического задания (приложение №1 к настоящему Договору).

3.2.5. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в отчет, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

3.2.6. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

3.2.7. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять отчет при получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты отчета  или несоответствия его условиям настоящего Договора.

3.2.8. Своевременно в письменной форме уведомлять Заказчика о появлении обстоятельств, влияющих на исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Договору, в том числе обстоятельств, доказывающих нецелесообразность продолжения работ.

3.2.9. Назначить в двухдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

3.2.10. Предоставлять Заказчику оформленные надлежащим образом оригиналы счета и счет-фактуры, а также завизированный ответственным представителем Заказчика  Акт сдачи-приемки выполненных работ не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня начала осуществления сдачи-приемки результата выполненных работ по  Договору.

3.2.11. Исполнитель не вправе передавать результат работы третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.2.12. При выполнении работ Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности.

3.2.13. Соблюдать на объекте правила пропускного и внутриобъектного режима.

3.2.14. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и несет ответственность за обнаруженные недостатки в пределах - ______________ месяцев гарантийного срока с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с п.4.3 Договора.

3.2.15. Исполнитель вправе, при возникновении такой необходимости, привлечь для выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, третьих лиц, при условии получения письменного разрешения Заказчика на привлечение третьих лиц к работе, при этом ответственность перед Заказчиком за исполнение обязательств несет Исполнитель.

3.3. Стороны обязуются:

В случае невозможности выполнить принятые на себя обязательства в полном объеме или частично, а также в установленный настоящим Договором срок, Стороны своевременно сообщают об этом друг другу в письменной форме для принятия совместного решения.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Исполнитель производит сдачу выполненных работ в полном объеме в срок, установленный п. 1.5 настоящего Договора. Выполнение работ по Договору  оформляется Актом  сдачи-приемки выполненных работ.

  - Исполнитель при передаче Заказчику Акта сдачи-приемки выполненных работ, одновременно передает последнему необходимое количество экземпляров отчета, оформленного в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения отчета и Акта сдачи-приёмки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приёмки или мотивированный отказ от приёмки с перечнем некачественно выполненных работ и указанием срока для их устранения. Устранение некачественно выполненных работ выполняется за счёт Исполнителя. В случае неполучения в 2-дневный срок мотивированного отказа,  работа считается принятой и подлежит оплате.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Договор может быть изменен или дополнен только по взаимному согласию Сторон. Все изменения и дополнения должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

  - За нарушение предусмотренных Договором сроков выполнения работ по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от общей стоимости работ, указанной в п.2.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.

  - Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязательств и ответственности по Договору.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с предварительным уведомлением Исполнителя и потребовать возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду, в случае если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует требованиям, установленным документацией запроса предложений о заключении договора на  выполнение  работ.

  - Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в случае одностороннего отказа от договора одной из Сторон в соответствии с  действующим законодательством. При этом Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения, с изложением обоснования. В случае одностороннего отказа от договора, Договор будет считаться расторгнутым с момента получения другой Стороной соответствующего уведомления.

  - В случае расторжения настоящего договора Стороны составляют двухсторонний акт на прекращение работ, с указанием произведенных Исполнителем затрат, подлежащих возмещению на момент расторжения, порядка и сроков взаиморасчетов.

  - На основании акта о прекращении работ Стороны проводят сверку расчетов. По результатам сверки Заказчик оплачивает выполненный Исполнителем объем работ за вычетом авансовых платежей,  либо  Исполнитель обеспечивает возврат  перечисленных денежных средств за не оказанные услуги, за исключением понесенных фактических расходов, связанных с исполнением настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта сверки.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений или действий объективных внешних факторов подтвержденных документально, непосредственно повлиявших на ход работ по настоящему договору.

  - Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другие Стороны в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления. В извещении должны содержаться сведения о наступлении и характере обстоятельств и их возможных последствиях. Не извещение или несвоевременное извещение других Сторон о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет утрату права ссылаться на такие обстоятельства.

  - Срок исполнения обязательств по настоящему Договору изменяется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более одного календарного месяца, стороны обязаны обсудить меры, которые необходимо принять для дальнейшего исполнения настоящего Договора. В случае если в течение двух календарных месяцев после этого стороны не смогут договориться о дальнейшем исполнении настоящего Договора, любая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном п. 5.5. Договора.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - По всем вопросам, неурегулированным в Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

  - Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров и/или направления претензий. Сторона, получившая претензию, обязана направить ответ по существу претензии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

  - В случае, когда возникшие споры и разногласия по настоящему Договору не могут быть урегулированы во внесудебном порядке, они разрешаются в соответствии с Законодательством РФ в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

  - Все приложения, изменения и дополнения являются неотъемлемой частью Договора и действительны только в случае, когда они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

  - При просрочке сдачи или приемки, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы несет Сторона, по чьей вине произошла просрочка.

  - Настоящий договор заключен в результате __________________________ согласно Протокола № ____________  заседания Комиссии от ______2014 г.

  - В случае изменения телефона, почтового адреса, а также иных реквизитов, Стороны обязаны немедленно оповещать друг друга об этих изменениях.

  - Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены курьером с получением под расписку по адресам Сторон, указанным в п.11 Договора, либо в уведомлении об изменении соответствующего адреса.

  - В случае отсутствия Стороны по вышеуказанному адресу, доставка корреспонденции считается исполненной надлежащим образом.

Отказ или уклонение любой из Сторон от получения корреспонденции не допускаются.

  - Ни одна из Сторон не имеет права полностью или частично передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, без письменного согласия другой Стороны.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

  - Стороны установили, что ставшая известной в течение срока действия, а также в течение 3 (трех) лет после окончания срока действия настоящего Договора, информация о хозяйственной деятельности сторон, отнесенная к разряду конфиденциальной в силу действующего законодательства РФ, не подлежит разглашению третьим лицам.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Срок действия Договора устанавливается с даты заключения его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

  - Договор составлен в двух экземплярах, один для Исполнителя и один для Заказчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение   № 1 –   Техническое задание на проведение комплексного обследования и обмеров здания по адресу: г. Санкт-Петербург, Загородный пр. д.46, литера А.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Некоммерческая организация «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Юридический адрес: 191023, г.Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 11 Фактический адрес: 194044, г.Санкт-Петербург, улица Тобольская, д. 6 ИНН 7840290890, КПП 784001001 р/с № 40701810200000000273 к/с № 30101810600000000760 БИК: 044030760 в ОАО "Международный банк Санкт-Петербург" _______________ | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

Приложение   № 1

к Договору №___

от «__» _________2014г.

Техническое задание

на проведение комплексного обследования и обмеров здания по адресу: г. Санкт-Петербург, Загородный пр. д.46, литера А.

| № п/п | Основные исходные данные и требования | Содержание исходных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, литера А |
| 2. | Основания для проведения работ | Распоряжение КУГИ от 04.09.2014 г. №854-рк Договор №11-Б140282 от «27» ноября 2014 г. |
| 3. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга» (далее- Фонд) |
| 4. | Источник финансирования | Статья расходов Сметы доходов и расходов Фонда «Расходы на содержание аппарата управления» строка расходов: «Ремонт основных средств и иного имущества» |
| 5. | Объект | Нежилое административное здание по адресу: г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, лит А. |
| 6. | Сроки выполнения работ. | Определяется по результатам конкурсных процедур, но не более 90 календарных дней. |
| 7. | Вид обследования | Визуально-инструментальное. |
| 8. | Технико-экономические показатели по зданию | Здание двухэтажное с цокольным этажом. Назначение – нежилое административное здание. Год постройки – до 1917 г. Физические показатели здания (уточнить по результатам обмеров): - строительный объем – 11 352 м3; - общая площадь – 2 348,7 м2; - площадь застройки – 1 034 м2; - площадь участка – 2 065 м2. Здание – выявленный объект культурного наследия. |
| 9. | Состав исходно-разрешительной документации передаваемой «Исполнителю» | Материалы, предоставляемые Заказчиком: - Технический паспорт здания. - Поэтажные планы ПИБ. - Задание на выполнение технического обследования основных несущих и ограждающих конструкций выявленного объекта культурного наследия №2-12416-1 от 23.09.2014 г. |
| 10. | Цель обследования | Определение действительного технического состояния несущих и ограждающих конструкций здания, выявление конструктивной схемы здания и состава основных несущих конструкций, разработка ведомости дефектов с указанием их местоположения и размеров со степенью детализации, достаточной для составления проектной документации. |
| 11. | Состав работ | 11.1. Обмеры: 11.1.1 Выполнение обмерных работ, составление поэтажных планов, продольных и поперечных разрезов здания (по два, в характерных сечениях) с указанием фактического местоположения вентиляционных каналов и их габаритных размеров, выполнение схем фасадов здания необходимых и достаточных для выполнения проектных работ. 11.2. Обследования: 11.2.1. Обследования выполнить в соответствии с настоящим техническим заданием и заданием КГИОП №2-12416-1 от 23.09.2014 г. на выполнение технического обследования основных несущих и ограждающих конструкций выявленного объекта культурного наследия. 11.2.2 Объектами рассмотрения являются следующие конструкции: - Фундаменты (конструкция, материал, уровень грунтовых вод), выполнить разрезы по результатам вскрытия шурфов – в 4-х зонах; - Ограждающие конструкции (несущие, ненесущие конструкции стен, перегородок с определением прочностных характеристик кирпичной кладки, в том числе цокольной части на основе инструментальных измерений) – в 5-ти зонах; - Перекрытия и покрытия: (конструкции перекрытий, дисков покрытия, инструментальные измерения остаточных геометрических характеристик металлических несущих балок перекрытий по результатам вскрытия (в 4-х зонах), проведение проверочных расчетов с проверкой несущей способности), особое внимание обратить на состояние лестничных площадок и маршей; - Лестничные клетки с чертежами характерных узлов; - Крыша: (конструкция несущей стропильной системы, дефектная ведомость с указанием местоположения на схемах и объемов заменяемых (усиливаемых) элементов, техническое состояние металлического окрытия кровли, элементов водоотведения, вентиляции чердачного пространства); - Инженерные сети: водомерный узел, индивидуальный тепловой пункт, главный распределительный щит, узлы учета энергоресурсов, на предмет определения возможности их дальнейшей эксплуатации после ремонта или необходимости полной замены; - Обследование вентиляционных каналов для определения их работоспособности с выдачей соответствующего заключения. - Произвести микологические исследования (стропильные ноги, засыпка покрытия, подвальные, цокольные помещения). 11.3. По пункту 11.2.2 (включая оконные и дверные заполнения) оформить дефектные ведомости, сводные ведомости объемов работ; 11.4. Составление рекомендаций по устранению выявленных дефектов и повреждений. 11.5. Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения обследования и обмеров, не вошедших в состав исходных данных предоставляемых Заказчиком. |
| 12. | Требования к Заключению, отчетная документация | 12.1. Отчет (заключение) по результатам обследования, дефектные ведомости, ведомости объемов работ, обмерные чертежи должны соответствовать требованиям СП 13-102-2003, ГОСТ 31937-2011, СП 22.13330.2011. 12.2. Места выработок шурфов и выполнения вскрытий конструкций в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. 12.3. Заключение предоставляется Заказчику в 3-х экземплярах и в электронном виде на сменном носителе: тексты в формате DOC, чертежи, обмерные чертежи, поэтажные планы, разрезы здания и схемы дефектов в формате DWG. |
| 13. | Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями | 13.1. Исполнителю выполнить согласования результатов обследования со всеми заинтересованными ведомствами, комитетами и организациями (в т.ч. с КГИОП г. Санкт-Петербург) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика. 13.2. Осуществить согласование с Заказчиком. |
| 14. | Особые условия | Последовательность работ Исполнителя по объекту, обеспечение допуска на объект, время производства работ устанавливается по согласованию с Заказчиком. |

Начальник отдела анализа сведений

о техническом состоянии МКД					В. Г. Кроер

Начальник сметного отдела 					В.В. Одинцова

Начальник проектного отдела                                                       В.В. Вигант

Главный специалист проектного отдела                                      В.А. Кучко

Специалист проектного отдела                                                     Ж. П. Асонова

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ

Приложение №1

  - Форма «Опись» (форма 1)

На бланке организации

«___» _______ 2014 г., исх. номер

Претендент подтверждает, что для участия в _________________________________ претендентом в составе предложения представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав предложения на участие в запросе предложений совпадают.

| № п/п | Наименование документа | Количество листов | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента.

    - Инструкции по заполнению формы «Опись»

- Все формы (в том числе форма «Опись»), документы, приложения, входящие в состав предложения, должны быть указаны в представленной форме «Опись»  с указанием количества листов и номеров страниц предложения.

- Номера страниц документов, форм, приложений, указанные в форме «Опись», должны соответствовать номерам страниц документов, форм, приложений в составе предложения.

- Номера страниц должны идти по порядку, от меньшего значения к большему.

- Если какой-либо документ (форма, приложение) состоят из нескольких страниц (листов), в графе «Количество листов» указывается число страниц (листов) данного документа (формы, приложения), а в графе «Номер страницы» указываются начальный порядковый номер страницы данного документа (формы, приложения) и, через тире, конечный порядковый номер страницы данного документа (формы, приложения). Например, 5 – 10.

- Отсутствие в форме «Опись» наименований документов, цифровых значений количества листов и номеров страниц не допускается.

Приложение №2

  - Форма «Предложение» (форма2)

для участия в запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по проведению комплексного обследования и обмеров здания по адресу:

г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, литера А.

1. Претендент:

| 1.1. Фирменное наименование (наименование) и сведения об организационно-правовой форме (Претендент вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению) |  |
| --- | --- |
| 1.2. Почтовый адрес |  |
| 1.3. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.4. Адрес электронной почты |  |
| 1.5. Банковские реквизиты |  |

2. Претендент _____________________________________ плательщиком налога.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС

3. Документация о проведении запроса предложений изучена в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящего предложения.

4. Подтверждаем соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений:

  - об отсутствии задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

  - в отношении ________________ (указать наименование претендента) не проводится процедура ликвидации;

  - ________________ (указать наименование претендента) не является несостоятельным (банкротом), в отношении ________________ (указать наименование претендента) не проводится процедура банкротства;

  - на имущество ______________ (указать наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность ______________ (указать наименование претендента) не приостановлена;

  - соответствие ______________ (указать наименование претендента) требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

  - ________________ (указать наименование претендента) обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта Организатор приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (за исключением программ для ЭВМ, баз данных);

  - соответствие ________________ (указать наименование претендента) квалификационным требованиям Документации, которые установлены в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их безопасности, и/или иных показателей, связанных с определением соответствия претендента требованиям, предъявляемым законодательством, нормативно-техническими документами к поставщикам (исполнителям, подрядчикам).

4.6. об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

4.7. предоставление обеспечения исполнения договора на выполнение работ по проведению комплексного обследования и обмеров здания в размере 244 894,27 руб.

5. Условия исполнения договора, предлагаемые претендентом на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по проведению комплексного обследования и обмеров здания по адресу: г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, литера А.

| № п/п | Наименование показателя критерия оценки заявок | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Цена договора | российский рубль |  |
| 2 | Сроки выполнения работ по проведению комплексного обследования и обмеров здания | календарный день |  |
| 3 | Деловая репутация участника запроса предложений, в том числе опыт выполнения работ по проведению обследований зданий и /или обмеров зданий: 3.1. картотека на расчетных счетах 3.2. наличие у участника опыта оказания услуг 3.3. наличие сертификата соответствия системы качества на основе государственных стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000 | наличие/отсутствие картотеки на расчетном (-ых) счетах % да/нет | за 2011 год - ______ за 2012 год - ______ за 2013 год - ______ |
| 4 | Величина гарантийного срока при выполнении работ | месяцы |  |
| 5 | Наличие материально-технической и (или производственной) базы, сотрудников, имеющих специальное профессиональное образование для выполнения работ по проведению комплексного обследования и обмеров здания: 5.1. обеспеченность кадровыми ресурсами 5.2. наличие собственного и (или) арендованного оборудования и других материальных ресурсов на срок исполнения договора, в объеме, установленном документацией о торгах, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения договора | человек да/нет |  |

6. ___________________________ (указать наименование претендента) берет на себя обязательства подписать со своей стороны договор на выполнение работ по проведению комплексного обследования и обмеров здания по адресу: г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, литера А в соответствии с требованиями Документации о проведении запроса предложений и условиями данного предложения, в срок не менее 3 (трех) дней со дня получения победителем запроса цен протокола  рассмотрения и оценки предложений.

7. Настоящее «Предложение» действует не менее __ дней с даты окончания приема предложений.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента.

### Приложение №3

  - Форма «Опыт: аналогичные объекты» (форма 3)

| Номер и дата заключения договора | Предмет договора | Цена договора (руб.) | Срок выпол-нения работ | Сумма выполненных в 2011-2013 годах работ (руб.) | Наимено-вание заказчика | Наимено-вание подрядчи-ка | Виды работ | Стоимость работ, аналогичных предмету запроса предложений, оказанных в 2011-2013 годах (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Итого | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Итого | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Итого | - | - | - |  | - | - | - |  |

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента.

#### Приложение № 4

9.4. Форма «Кадровые ресурсы: специалисты» (форма 4)

| № п/п | Должность (специальность, профессия), разряд, класс, (категория) квалификации работников претендента | Фамилия, Имя, Отчество работника | Правовой статус работника претендента (постоянно, по совместительству, по гражданско-правовому договору) | Общий стаж работы по специальности в годах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |
| ВСЕГО (чел.): |  |  |  |  |

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента.

#### Приложение № 5

9.5. Форма «Материальные ресурсы»

| № п/п |  | Наименование оборудования и других материальных ресурсов |  | Требуемое количество единиц, шт. |  | Количество единиц в наличии у претендента, шт. |  | Документ, подтверждающий наличие оборудования и др. материальных ресурсов у претендента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| В соответствии с требованиями технического задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Офис (адрес) |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Персональный компьютер (технические характеристики) |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Принтер (технические характеристики) |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Плоттер (технические характеристики) |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Лицензионное офисное программное обеспечение для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных для оформления текстовой части проектной документации. (MicrosoftOffice, LibreOffice, OpenOffice.org и др.) |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Система автоматизированного проектирования (Лицензионное наименование, AutoCAD,Компас, и др.) |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Тахометр электронный |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Лазерный дальномер |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Универсальный влагомер для измерения влажности бетона, древесины, и влажности и температуры воздуха |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Штангенциркуль |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Рулетка измерительная (не менее 10 метров) |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Фотоаппарат |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Молоток |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Зубило |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Лом |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ножовка |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Лопата |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Дополнительный перечень (при наличии, для сведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  | --- |  |  |  |  |  |

Форма заполняется в соответствии с представленными документами, при отсутствии документального подтверждения, информация, указанная в форме, учитываться не будет.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента.

Аналогичными работами считаются работы по проведению обследований зданий и /или обмеров зданий (при этом работы могли выполняться как отдельными договорами, так и в составе комплекса работ.).

Стоимость работ по соответствующему году рассчитывается по следующей формуле:

S201_ = ∑201__ * 100 / ∑нач., где:

S201__ – общая стоимость работ, аналогичных предмету запроса предложений, оказанных в 201_ году, (в %)

∑201__ –  общая сумма работ, аналогичных предмету запроса предложений, работ в 201_ году, (в руб.)

∑нач. – начальная цена настоящего запроса предложений, (в руб.)

К специалистам иных специальностей относятся специалисты, имеющие профессиональные навыки, отвечающие требованиям к профессиональным навыкам необходимым для выполнения работ, являющихся предметом настоящего запроса предложений в соответствии с квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37).

Наименование запроса предложений указывается претендентом в соответствии с документацией о проведении запроса предложений.